ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Вычислительной и прикладной математики»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Экономика программной инженерии»

Направление подготовки

09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) подготовки

«Программная инженерия»

Квалификация выпускника — бакалавр

Форма обучения — очная

Рязань

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям ОПОП.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме промежуточной аттестации.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена.

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

Уровень освоения компетенций, формируемых дисциплиной:

а) описание критериев и шкалы оценивания тестирования:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 85 до 100% |
| 2 балла (продвинутый уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 75 до 84% |
| 1 балл (пороговый уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 60 до 74% |
| 0 баллов | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 0 до 59% |

б) описание критериев и шкалы оценивания теоретического вопроса:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, показал глубокие систематизированные знания, смог привести примеры, ответил на дополнительные вопросы преподавателя. |
| 2 балла (продвинутый уровень) | выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, но на некоторые дополнительные вопросы преподавателя ответил только с помощью наводящих вопросов. |
| 1 балл (пороговый уровень) | выставляется студенту, который дал неполный ответ на вопрос в билете и смог ответить на дополнительные вопросы только с помощью преподавателя. |
| 0 баллов | выставляется студенту, который не смог ответить на вопрос |

в) описание критериев и шкалы оценивания практического задания:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | Задача решена верно |
| 2 балла (продвинутый уровень) | Задача решена верно, но имеются технические неточности в расчетах |
| 1 балл (пороговый уровень) | Задача решена верно, с дополнительными наводящими вопросами преподавателя |
| 0 баллов | Задача не решена |

На экзамен выносится: тестовое задание, 1 практическое задание и 1 теоретический вопрос. Студент может набрать максимум 9 баллов. Итоговый суммарный балл студента, полученный при прохождении промежуточной аттестации, переводится в традиционную форму по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| отлично (эталонный уровень) | 8 – 9 баллов | Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра заданий |
| хорошо (продвинутый уровень) | 6 – 7 баллов |  |
| удовлетворительно (пороговый уровень) | 4 – 5 баллов |  |
| неудовлетворительно | 0 – 3 баллов | Студент не выполнил всех предусмотренных в течение семестра текущих заданий |

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции (или её части) | Наименование оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тема 1. Введение в экономику программной инженерии | ПК-1.1 ПК-2.1 | Зачет |
| 2 | Тема 2. Метрики разработки программного обеспечения | ПК-1.1 ПК-2.1 | Зачет |
| 3 | Тема 3. Принципы стоимостной оценки разработки программного обеспечения | ПК-1.1 ПК-2.1 | Зачет |
| 4 | Тема 4. Алгоритмические модели оценки стоимости разработки программного обеспечения | ПК-1.1 ПК-2.1 | Зачет |
| 5 | Тема 5. Оценка экономических параметров разработки программного обеспечения на основе модели COCOMO II | ПК-1.1 ПК-2.1 | Зачет |
| 6 | Тема 6. Использование экспертных оценок стоимости разработки программного обеспечения | ПК-1.1 ПК-2.1 | Зачет |
| 7 | Тема 7. Влияние зрелости процессов разработки программного обеспечения на экономику разработки программного обеспечения | ПК-1.1 ПК-2.1 | Зачет |
| 8 | Тема 8. Особенности практической оценки трудоемкости разработки программного обеспечения | ПК-1.1 ПК-2.1 | Зачет |

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Промежуточная аттестация (экзамен)

ПК-1: Способен разрабатывать требования, проектировать и выполнять программную реализацию программного обеспечения;

ПК-1.1. Анализирует требования к программному обеспечению

ПК-2: Способен выполнять проектирование программных систем среднего и крупного масштаба сложности;

ПК-2.1. Разрабатывает бизнес-требования к программной системе

Типовые теоретические вопросы на экзамен по дисциплине (Экономика программной инженерии):

- Функции управления проектами.

- Список компетенций менеджера программного проекта.

- Управление приоритетами проекта.

- Финансовая и стратегическая ценность проекта.

- Уровень рисков проекта.

- Структурная декомпозиция работ (WBS) как основа планирования проекта.

- Формирование рабочего графика, сетевое планирование, ресурсное планирование.

- Алгоритм оценки затрат на разработку ПО.

- Методологии программирования.

- Качество ПО и его модели.

Модель фазы – функции: модель Гантера.

Типовые задания для лабораторных работ

Лабораторная работа № 1.1. Инициирование программного проекта

Цель работы: Освоение навыков разработки базовых документов проекта: концепции и структуры работ.

Задание:

- Для одной из предметных областей (Интернет-торговля, создание Интернет-сервисов для населения в области государственно-муниципального управления, дистанционные образовательные технологии) сформулируйте тему программного проекта.

- Опишите цель проекта и на ее основе сформулируйте перечень задач.

- Опишите результаты проекта и разработайте систему показателей для оценки их достижения с использованием количественных и качественных характеристик.

- Идентифицируйте основные целевые группы пользователей результатами проекта и опишите их ключевые характеристики.

- Проведите анализ ограничений и рисков проекта.

- Подготовьте текстовый документ – концепцию проекта, содержащий результаты работы по каждому из пп. 1-5 объемом не более 5-7 стр.

- Создайте структуру декомпозиции работ (WBS) по выполнению задач проекта.

Лабораторная работа № 1.2. Планирование программного проекта в программе MicrosoftProject

Цель работы: Освоение возможностей MicrosoftProject для планирования проекта по разработке программного обеспечения.

Задание:

Настройка рабочей среды проекта

- Установить дату начала проекта – первый рабочий день марта текущего года.

- Установить длительность работы в днях, объем работ в часах, а тип работ по умолчанию - с фиксированными трудозатратами.

- Установить стандартный календарь рабочего времени (рабочие дни с понедельника по пятницу, продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов).

- Учесть праздничные дни, попадающие на период реализации проекта.

- Ввести список задач в соответствии с таблицей:

| № | Наименование | Длительность | Тип связи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начало проекта | 0 | 1ОН (FS) +1 день |
| 2 | Установка ПО | 15 | 2НН (SS)+10 дней |
| 3 | Обучение персонала | 20 | 3 |
| 4 | Разработка представительских сайтов | 1 |  |
| 5 | Разработка сайта 1 | 5 | 5ОН (FS)-2 дня |
| 6 | Разработка сайта 2 | 5 | 4 |
| 7 | Представительские сайты созданы | 0 | 3 |
| 8 | Разработка корпоративного сайта | 1 |  |
| 9 | Проектирование сайта | 5 | 9 |
| 10 | Программирование сайта | 15 | 10ОН (FS) – 3 дня |
| 11 | Наполнение сайта | 3 | 11 |
| 12 | Тестирование сайта | 5 | 12 |
| 13 | Сдача сайта заказчику | 0 |  |

- Провести группировку задач 5-6 как подзадач задачи 4.

- Сгруппировать задачи 9-12 как подзадачи задачи 8.

- Создать связи между задачами в соответствии со столбцом 3 таблицы.

Лабораторная работа № 1.3. Определение ресурсов и затрат для проекта

Цель работы: Освоение возможностей MicrosoftProject для работы с ресурсами.

Задание: Создание списка ресурсов

- Заполнить ресурсный лист в программе MicrosoftProject в соответствии с таблицей.

| № | Название ресурса | Тип | Группа | Максимум единиц | Стандартная ставка | Затраты на использование | Начисление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соколов | Трудовой | Программисты | 100% | 70000 p./мес. |  | Пропорц. |
| 2 | Соломин | Трудовой | Программисты | 100% | 55000 p./мес. |  | Пропорц. |
| 3 | Тимофеев | Трудовой | Программисты | 100% | 50000 p./мес. |  | Пропорц. |
| 4 | Яковлева | Трудовой | Программисты | 100% | 50000 p./мес. |  | Пропорц. |
| 5 | Петров | Трудовой | Дизайнеры | 100% | 75000 p./мес. |  | Пропорц. |
| 6 | Кузнецов | Трудовой | Дизайнеры | 100% | 50000 p./мес. |  | Пропорц. |
| 7 | Фомина | Трудовой | Редактор сайта | 100% | 40000 p./мес. |  | Пропорц. |
| 8 | Преподаватели | Трудовой | Преподаватели | 400% | 700 p./час. |  | По окончании |
| 9 | Программное обеспечение | Материальный | ПО |  | 30000 р. | 5000 р. | В начале |
| 10 | Картриджи для принтера | Материальный | Расходные материалы |  | 2500 р. |  | В начале |
| 11 | Бумага | Материальный | Расходные материалы |  | 200 р./пач. |  | Пропорц. |

Примечания:

- Добавьте примечание (заметку) о том, что Соколов является ведущим программистом, а Петров – руководителем дизайнерской группы.

- Расход бумаги – 3 пачки в месяц.

Лабораторная работа № 2.1. Оптимизация параметров проекта. Выравнивание загрузки ресурсов. Учет периодических задач. Минимизация критического пути.

Цель работы: Отработка навыков использования программы MicrosoftProject для оптимизации временных и финансовых показателей проекта. Знакомство студентов с методами оптимизации критического пути проекта

Задание: Выравнивание загрузки ресурсов в проекте

- Проанализируйте причины перегрузки ресурсов и предложите не менее 2-х сценариев ее устранения.

- Ликвидируйте перегрузку ресурсов в проекте. Укажите результат выравнивания и обоснуйте этот результат.

- Проведите структуризацию затрат по группам ресурсов и структуризацию трудозатрат по группам ресурсов. Проанализируйте результаты и сделайте выводы в логике «Объем работы – финансовые затраты» и выделите три наиболее затратные группы ресурсов. Предложите варианты снижения затрат.

- Произведите оптимизацию критического пути, сократив его как минимум на две недели.

- При необходимости разгрузите перегруженные ресурсы, ликвидируйте превышение затрат.

- Для выполнения работ по оптимизации временных и финансовых параметров проекта используйте модели «Что-если» (не менее двух для временных параметров и не менее двух для финансовых параметров).

- Сохраните базовый план проекта.

Лабораторная работа № 2.2. Контроль за ходом реализации проекта. Корректировка временных отклонений от исходного плана.

Цель работы: Освоение возможностей программы MicrosoftProject для контроля за ходом реализации проекта.

Задание: Актуализация параметров проекта:

- Задайте дату отчета (по заданию преподавателя).

- Внесите фактические данные для отдельных задач проекта (по заданию преподавателя).

- Сравните плановые и фактические показатели проекта.

- Посмотрите, насколько проект отклонился от графика. Предложите стратегию устранения временных отклонений. Продемонстрируйте результаты ее применения на модели «Что-если». Результат сохраните в отдельном файле.

- Выведите на экран линию прогресса.

Лабораторная работа № 2.3. Контроль хода выполнения проекта с помощью средств анализа затрат. Методика освоенного объема.

Цель работы: Освоение возможностей программы MicrosoftProject по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.

Задание: Работа с таблицей освоенного объема

- Используйте параметры актуализации проекта из лабораторной работы 2.2.

- Установите указанную преподавателем дату отчета.

- Проанализируйте прямые и косвенные затраты проекта на дату отчета.

- Используя таблицу освоенного объема, определите основные финансовые показатели проекта на указанную дату отчета.

- Проанализируйте отклонения проекта от базового плана, вызванные нарушением сроков реализации задач и изменением стоимости ресурсов.

- На основе анализа хода реализации проекта сделайте выводы по его состоянию на дату отчета.

Лабораторная работа 3.1. Предварительная оценка параметров программного проекта. Модель оценки стоимости СОСОМО (COnstructiveCOstMOdel — конструктивная модель стоимости).

Цель работы: Знакомство с существующими методиками предварительной оценки параметров программного проекта и практическая оценка затрат по модели COCOMO.

Задание:

- Разработать Инструмент (программное приложение) для расчета параметров проекта по методике COCOMO. Разрабатываемый Инструмент должен позволять производить оценку трудозатрат и времени реализации проекта для различных наборов параметров, характеризующих проект (для основного, встроенного и промежуточного вариантов).

- С помощью разработанного Инструмента произвести расчет параметров проекта в соответствии со своим вариантом задания, в том числе, распределение работ и времени по стадиям жизненного цикла и распределение работ по видам деятельности WBS (расчеты производить только для своего типа проекта).

- На основании рассчитанных трудозатрат предложить свой вариант регулирования численности команды проекта (количества работников) на протяжении всего цикла создания продукта. Отобразить его в виде диаграммы привлечения сотрудников.

- На основе экспертной оценки стоимости человеко-месяца произвести предварительную оценку бюджета проекта.

- Дать заключение о применимости модели COCOMO для решения поставленной задачи с учетом своего варианта. В случае если более предпочтительными являются другие методы предварительного анализа параметров программного проекта обосновать свое мнение, подкрепив его разбором своего задания с применением альтернативной методики.

Пример задания для расчета: По предварительным оценкам размер проекта составит порядка 25 000 строк исходного кода (KLOC). Для реализации проекта планируется привлечь высококвалифицированную команду программистов с высоким знанием языков программирования. В проекте будут использованы самые современные методы программирования. При разработке планируется использовать самые эффективные программные инструменты. Произвести оценку по методике COCOMO для промежуточного варианта.

Лабораторная работа 3.2. Функционально-ориентированные метрики измерения программного продукта: метод функциональных точек. Экономическая оценка параметров программного проекта с использованием модели COCOMO II

Цель работы: Знакомство с методикой оценки трудоемкости разработки ПО на основе функциональных точек. Освоение навыков применения модели COCOMO II для оценки технико-экономических показателей программного проекта.

Задание:

- Ознакомиться с прилагаемым к лабораторной работе теоретическим материалом (презентациями к пятой и шестой лекциям).

- На основе своего варианта задания рассчитать количество функциональных точек для разрабатываемого программного приложения. С этой целью разработать программный инструмент.

- На основе подсчитанного количества функциональных точек, произвести оценку трудозатрат и длительности разработки по методике COCOMO II с использованием моделей композиции приложения и ранней разработки архитектуры.

- Определить среднюю численность команды разработчиков.

- На основе экспертной оценки стоимости человеко-месяца произвести предварительную оценку бюджета проекта.

- Дать заключение о применимости метода функциональных точек и модели COCOMO II, а также их сравнения с базовой моделью СОСОМО для решения поставленной задачи с учетом своего варианта.

Пример задания для расчета: Компания получила заказ на разработку автоматизированной информационной системы оплаты штрафов ГИБДД. Оплата штрафов возможна через веб-интерфейс веб-портала и через приложение для мобильного телефона.